### Приложение 4

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2020 году

| № | Вид акта | Основные положения | Ответствен- ный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» (при изменениях действующего законодательства) | Комитет природных ресурсов Курской области | 2014 – 2024 годы (по мере возникно- вения необходи-мости) | 14.04.2020 № 14-ЗКО | В 2020 году внесено изменение в Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО «Об охране окружающей среды на территории Курской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение перечней мероприятий (объектов) по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Комитет природных ресурсов Курской области | 2019 – 2024 годы (по мере возникно- вения необходи- мости) | 01.12.2020 № 1214-па | В 2020 году утвержден Перечень мероприятий (объектов) по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Постановление Губернатора Курской области | Внесение изменений в Положение о комитете экологической безопасности и природопользования Курской области | Комитет природных ресурсов Курской области | 2014 – 2024 годы (по мере возникно- вения необходи- мости) | 19.03.2020 № 94-пг; 22.07.2020 № 220-пг; 28.08.2020 № 262-пг; 07.10.2020 № 299-пг | В 2020 году внесено 3 изменения в постановление Губернатора Курской области от 13.02.2013 № 61-пг «Об утверждении Положения о комитете экологической безопасности и природопользования Курской области» в части переименования комитета экологической безопасности и природопользования в комитет природных ресурсов и реализации полномочий комитета. Постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2020 № 299-пг утверждено Положение о комитете природных ресурсов Курской области. |
| II Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| Меры правового регулирования не предлагаются |  |  |  |  |  |  |