Утвержден

распоряжением Администрации

Курской области

от   «15»   июля   2015 г. №  518 - ра

( в редакции распоряжений Администрации

Курской области

от «3» сентября 2015г.№ 634 – ра,

от «17» декабря 2015г.№ 878 – ра,

от «21» января  2016 г.№ 16 – ра)

ПЛАН

реализации государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды

в Курской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на 2015-2017 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные фонды | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Экология и природные ресурсы Курской области» | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | х | 3 513,739 | 0,000 | 3 513,739 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Контрольное событие государственной программы 1.2. Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие государственной программы 1.3. Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | 31.12.2015 31.12.2016 30.11.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие государственной программы 1.4. Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Контрольное событие государственной программы 1.5. Паспорта территорий Курской области разработаны | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Контрольное событие государственной программы 1.6. Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области издан | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | х | 120193,407 | 86778,700 | 33414,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Контрольное событие государственной программы 2.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие государственной программы 2.2. Проект экологической реабилитации р. Сейм на участке длиной 17 км разработан | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Контрольное событие государственной программы 2.4. Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков осуществлен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 2.4. | Контрольное событие государственной программы 2.7. Русло реки Псел в районе г. Обоянь на участке 654 км – 656 км расчищено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Контрольное событие государственной программы 2.8. Русло реки Тускарь в пределах г. Курска на участке от 4 до 9 км от устья расчищено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | х | 148637,903 | 0,000 | 148637,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Контрольное событие государственной программы 3.1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие государственной программы 3.2. Государственные задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями выполнены | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма 4. «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | х | 103850,732 | 0,000 | 89 477,178 | 14373,554* | 0,000 | 0,000 |
| 4.1 | Контрольное событие государственной программы 4.1. Объекты водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства, созданы | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие государственной программы 4.2. Объекты водоснабжения муниципальной собственности отремонтированы | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 4.3. | Контрольное событие государственной программы 4.4. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма 5. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ и.о. начальника управления Н.Л. Титова | х | 51841,101 | 20 112,570 | 31728,531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1. | Контрольное событие государственной программы 5.1. Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ и.о. начальника управления Н.Л. Титова | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие государственной программы 5.2. Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ и.о. начальника управления Н.Л. Титова | 01.08.2015 01.08.2016 01.08.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие государственной программы 5.3. Мониторинг объектов животного мира на территории Курской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, проведен | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ и.о. начальника управления Н.Л. Титова | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие государственной программы 5.4. Конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков проведены | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ и.о. начальника управления Н.Л. Титова | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие государственной программы 5.5. Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ и.о. начальника управления Н.Л. Титова | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие государственной программы 5.6. Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ и.о. начальника управления Н.Л. Титова | 01.07.2015 01.07.2016 01.07.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие государственной программы 5.7. Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ и.о. начальника управления Н.Л. Титова | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие государственной программы 5.8. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области/ и.о. начальника управления Н.Л. Титова | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого по государственной программе |  | х | 428036,882 | 106891,270 | 306772,058 | 14373,554* | 0,000 | 0,000 |

* прогнозные значения