Приложение №4

УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию

и проектам (программам)

(протокол от 18.12.2017 № 4;

в редакции запросов на изменение

от 31.05.2018 № 1,  от 13.09.2018 № 2,

от 24.10.2018 № 3, от 21.01.2019 № 4,      от 23.12.2019 № 5)

ПАСПОРТ

проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»

- Основные положения

| Наименование направления | Экология |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Чистая страна» | Начало проекта: 18.12.2017 Окончание проекта: 31.12.2024 |  |
| Куратор | Смирнов Алексей Борисович, заместитель Губернатора Курской области |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Черкасов Алексей Васильевич, заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |
| Функциональный заказчик | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета Константина Олеговича Полякова |  |  |
| Руководитель проекта | Поляков Константин Олегович, председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области (далее - Курскоблприроднадзор), Комитет финансов Курской области, Администрация Тимского района Курской области, |  |  |
| Разработчик паспорта проекта | Понкратова Диана Александровна, начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области Лях Ирина Вячеславовна, начальник отдела регулирования системы твердых коммунальных отходов комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |

2. Содержание проекта

| Цели проекта | Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»: Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения первоочередных экологических рисков, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, путем вывоза на утилизацию (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов (твердых и жидких) из муниципальных образований Курской области: Барковского сельсовета, Выгорновского сельсовета, Становского сельсовета, Успенского сельсовета, Погоженского сельсовета Тимского района Курской области и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области, что позволит улучшить экологические условия проживания населения в количестве 6,145 тыс. человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План достижения показателей проекта | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 1.Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн | основной | 0 | 0 | 36,38 | 51,38 | 66,38 | 81,38 | 96,38 | 111,38 |
|  | 2.Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | второго уровня | 0 | 0 | 2,884 | 3,5362 | 4,1884 | 4,8406 | 5,4928 | 6,145 |

Значения показателей представлено с нарастающим итогом

| Результаты проекта | Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»: 1. Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе: - завершен вывоз бесхозяйных, пришедших в негодность, запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов за пределы Курской области на утилизацию. 2. Улучшены экологические условия проживания населения на территории Российской Федерации, подверженного негативному влиянию объектов накопленного вреда к 2024 г. для 6,145 тыс. человек в муниципальных образованиях Курской области. |
| --- | --- |
| Описание модели функци-онирования результатов проекта | Приоритет «Накопленный вред окружающей среде»: Вывоз пестицидов и агрохимикатов, пришедших в негодность, с территории Курской области приведет к снижению нагрузки на окружающую среду. |

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт проекта утвержден | этап | 18.12.2017 |
| 2. | Сводный план утвержден | этап | 18.12.2017 |
| 2.1 | Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта | контрольная точка | 01.08.2018, далее - 1 раз в месяц |
| 2.2 | Актуализирован паспорт проекта и сводный план | контрольная точка | 01.07.2018, далее - 1 раз в год |
| 2.3 | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | этап | 31.12.2024 |
| Приоритет «Накопленный вред окружающей среде» |  |  |  |
| 3. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | этап | 01.11.2024 |
| 3.1 | Конкурсный отбор исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2019 года по мероприятию | контрольная точка | 01.08.2019 |
| 3.2 | Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.1. настоящей таблицы | контрольная точка | 19.08.2019 |
| 3.3 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены | завершение этапа | 01.11.2019 |
| 3.4 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2020 года по мероприятию | контрольная точка | 01.08.2020 |
| 3.5 | Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.4. настоящей таблицы | контрольная точка | 19.08.2020 |
| 3.6 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены | завершение этапа | 01.11.2020 |
| 3.7 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2021 года по мероприятию | контрольная точка | 01.08.2021 |
| 3.8 | Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.7. настоящей таблицы | контрольная точка | 19.08.2021 |
| 3.9 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены | завершение этапа | 01.11.2021 |
| 3.10 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2022 года по мероприятию | контрольная точка | 01.08.2022 |
| 3.11 | Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.10. настоящей таблицы | контрольная точка | 19.08.2022 |
| 3.12 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены | завершение этапа | 01.11.2022 |
| 3.13 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2023 года по мероприятию | контрольная точка | 01.08.2023 |
| 3.14 | Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.13. настоящей таблицы | контрольная точка | 19.08.2023 |
| 3.15 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены | завершение этапа | 01.11.2023 |
| 3.16 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2024 года по мероприятию | контрольная точка | 01.08.2024 |
| 3.17 | Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по п. 3.16. настоящей таблицы | контрольная точка | 19.08.2024 |
| 3.18 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены | завершение этапа | 01.11.2024 |

4. Бюджет проекта

| Источники финансирования |  |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Приоритет «Накопленный вред окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные источники, млн руб. | Федеральный бюджет | - |  | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Бюджет Курской области | - |  | 2,116935 | 0,749075 | 0,749075 | 0,749075 | 1,675480 | 1,742499 | 7,782139 |
|  | Местные бюджеты | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Государственные внебюджетные фонды | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, млн руб. |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  | - |  | 2,116935 | 0,749075 | 0,749075 | 0,749075 | 1,675480 | 1,742499 | 7,782139 |
| ВСЕГО |  |  | - | 2,116935 | 0,749075 | 0,749075 | 0,749075 | 1,675480 | 1,742499 | 7,782139 |

5. Ключевые риски и возможности

| N п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финансирования отдельных этапов работ из средств областного бюджета Планирование и контроль выделения средств из внебюджетных источников финансирования |
| 2. | Признание закупок на выполнение работ несостоявшимися | Проведение повторных закупок на выполнение работ |

6. Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Курской области | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748- па |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 21.12.2016 №12) |
| Формальные основания для инициации | Паспорт проекта подготовлен на основании Протоколов заседаний Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 29.06.2017 №1, от 06.10.2017 №2 и постановления Администрации Курской области от 27.01.2017 № 41-па «О реализации в Курской области основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года». Проект направлен на решение задач, определенных в следующих документах: 1. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176). 2. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30.04.2012) (задачи по предотвращению и снижению текущего негативного воздействия на окружающую среду). 3. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14.05.2015) (природопользование и охрана окружающей среды). 4. Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326). |
| Дополнительная информация | Ограничения: наличие стратегических рисков реализации проекта, связанных с ограничениями областного бюджета. |